План продвижения приоритетных инвестиционных проектов Шумихинского района на 2018 год

| № п/п | Наименование проекта | Инвестор (контактные данные) | Куратор проекта (ФИО, тел.) | Срок реализации проекта | Объем инвестиций по проекту, млн. руб. | Количество создаваемых рабочих мест по проекту, чел. | Мероприятия по сопровождению проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Планируется освоить в текущем году | Всего | В текущем году |  |
| 1 | Капитальный ремонт многоквартирных домов в Шумихинском районе | Денисов Виктор Васильевич, генеральный директор, Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Курганской области, г. Курган ул. К. Мяготина д.125 +7(3522)465900 | Начальник ОСТ ЖКХ ИЗО Администрации Шумихинского района Букреев Владимир Иванович, +7(35245)21941, 89003782054 | 2018 г. | 11,796 | 11,796 | - | - | 1. Мониторинг технического состояния многоквартирных домов 2. Организация и проведение собраний собственников жилья по согласованию видов работ. 3. Разработка и утверждение краткосрочного плана капитального ремонта многоквартирных домов |
| 2 | Выполнение работ по "Газоснабжению жилых домов в с. Карачельское, д. Большое Дюрягино, с Крутая Горка" Шумихинский район Курганской области" | Секерина Вера Михайловна, председатель ПК «ЛУЧ» +7(35245)36019 | Администрация Карачельского сельсовета, Новоселова Любовь Владимировна, Глава Карачельского сельсовета +7(35245)36144, 89091723232 | 2017 -2018 г. г. | 23,250 | 23,250 | 2 | 2 | Организация и проведение собраний членов кооператива ля решения возникающих вопросов при выполнении работ. Содействие в подключении к инженерным сетям Осуществление контроля за проведением работ в срок указанный в муниципальном контракте Содействие в сокращении сроков выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию при завершении строительства объекта. |
| 3 | Капитальный ремонт комплекса гидротехнических сооружений водохранилища на р. Отнога у села Стариково Шумихинского района Курганской области | Шумский Иван Сергеевич, Директор ООО «Мультипласт», г. Шадринск, ул. Свердлова,139 ИНН 4502015544 +7(35253)36809, +7(35253)52468 | Администрация Стариковского сельсовета, Глуховский Михаил Анатольевич, Глава Стариковского сельсовета +7(35245)36574, 89630035522 | 2017-2018 г. г. | 15,520 | 13,503 | - | - | 1. Осуществление контроля за проведением работ в срок указанный в муниципальном контракте 2. Содействие в сокращении сроков выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию при завершении строительства объекта. 3. Осуществление контроля за проведением работ в срок указанный в муниципальном контракте |
| 4 | Капитальный ремонт комплекса гидротехнических сооружений водохранилища на р. Каменка в деревне Карандашово Шумихинского района Курганской области | Подрядная организация определиться по итогам аукциона | Администрация Каменского сельсовета, Глава Каменского сельсовета, Забродин Алексей Анатольевич +7(35245)37230, 89125717591 | 2018-2020 г. г. | 37,625 | 1,093 | - | - | Содействие в разработке конкурсной документации, помощь в проведении аукциона. Содействие с предоставлением и оформлением земельного участка Выдача разрешительных документов в кратчайшие сроки Осуществление контроля за проведением работ в срок указанный в муниципальном контракте |
| 5 | Ремонт дорог внутри поселений | Дорожные ремонтные организации | Начальник ОСТ ЖКХ ИЗО Администрации Шумихинского района Букреев Владимир Иванович, +7(35245)21941, 89003782054 | 2018 г. | 17,240 | 17,240 | - | - | Расчет и согласование смет на ремонт дорог Проведение конкурентных процедур Осуществление контроля за проведением работ в срок указанный в муниципальном контракте |
| 6 | Строительство дома для детей сирот | ООО СК «Оптима-Строй», г. Челябинск, ул. Дружбы д.3 офис 15 | Администрация города Шумихи, Козлов Анатолий Анатольевич, Глава города Шумиха, +7(35245)21943, 89225708964 | 2018 г. | 51,000 | 51,000 | - | - | Содействие в сокращении срока выдачи разрешения на строительство Содействие в подключении к инженерным сетям Сокращение в сокращении срока ввода объекта в эксплуатацию. Осуществление контроля за проведением работ в срок указанный в муниципальном контракте |
| 7 | Водоснабжение города Шумиха (южный поток) | Подрядная организация определиться по итогам проведения конкурсной процедуры | Администрация города Шумихи, Козлов Анатолий Анатольевич, Глава города Шумиха, +7(35245)21943, 89225708964 | 2018 г. | 16,000 | 16,000 | - | - | 1. Выделение земельного участка 2. Содействие в сокращении срока выдачи разрешительных документов 3. Курирование хода строительства 4. Сокращение в сокращении срока ввода объекта в эксплуатацию. |
| 8 | Расширение производства и модернизация молочной фермы ИП Глава к(ф)х Хакназаров У. | Хакназаров Урал ИП Глава К(Ф)Х Курганская область, Шумихинский район, с. Стариково, ул. Зеленая, 17 89632779878 | Заместитель Главы Шумихинского района, начальник управления сельского хозяйства Шапкин Юрий Алексеевич, +7(35245)21010, 89091714616 | 2018-2019 г.г. | 11,100 | 4,500 | 10 | 4 | Оказание помощи в написании бизнес-плана. Оказание помощи в приобретении нетелей. Оказание помощи в покупке кормоуборочной техники, оборудования. Содействие в получении финансовой поддержки. |
| 9 | Увеличение посевных площадей, в том числе пшеницы на 300 га в ООО «Никольское» | ООО «Никольское» Директор Титов Николай Владимирович, г. Шумиха, ул. Ленина д.72, тел.: 89097250000 | Заместитель Главы Шумихинского района, начальник управления сельского хозяйства Шапкин Юрий Алексеевич, +7(35245)21010, 89091714616 | 2018 г. | 2,600 | 2,600 | 2 | 2 | Оказание помощи при составлении планов, технологических карт, определении лучших предшественников под зерновые культуры. Содействие в получении финансовой поддержки. |
| 10 | Завершение реконструкции цеха по производству хлебобулочных изделий | Шакиров Рамазан Нажмутдинович, г. Шумиха, ул. Юбилейная, д. 5, 89226764482 | Заместитель Главы Шумихинского района, начальник управления сельского хозяйства Шапкин Юрий Алексеевич, +7(35245)21010, 89091714616 | 2017-2019 г.г. | 5,000 | 1,400 | 7 | 3 | Оказание помощи в приобретении оборудования. Оказание помощи в расширении рынков сбыта хлебобулочных изделий. Содействие в получении финансовой поддержки |
|  | 191,131 | 142,382 | 21 | 11 |  |