Приложение к Постановлению Администрации Шумихинского района от 31.08.2011г. № 587

«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шумихинском районе Курганской области на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года"

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в Шумихинском районе Курганской области на 2010 – 2015 годы и на перспективу до 2020 года"

## ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шумихинском районе Курганской области на 2010 – 2015 годы и на перспективу до 2020 года" (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Наименование муниципально-правового акта о разработке проекта долгосрочной целевой программы | Распоряжение от 21.06.2010г. № 186 "О разработке проекта целевой программы "Повышение энергоэффективности в Шумихинском районе Курганской области на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года". |
| Заказчик | Администрация Шумихинского района |
| Исполнитель-координатор | Отдел строительства, транспорта, ЖКХ, имущественных и земельных отношений Администрации Шумихинского района |
| Разработчик | Рабочая группа по разработке проекта целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шумихинском районе Курганской области на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года" (Распоряжение от 21.06.2010г. № 186 "О разработке проекта целевой программы "Повышение энергоэффективности в Шумихинском районе Курганской области на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года"). |
| Исполнители | Администрация Шумихинского района Отдел строительства, транспорта, ЖКХ, имущественных и земельных отношений Администрации Шумихинского района (далее ОСТ ЖКХ ИЗО Финансовый отдел Администрации Шумихинского района (далее финансовый отдел) Отдел культуры Администрации Шумихинского района (далее отдел культуры) Отдел образования Администрации Шумихинского района (далее отдел образования) Администрации сельсоветов Шумихинского района (по согласованию) Администрация г. Шумиха (по согласованию); Организации коммунального комплекса (далее ОКК по согласованию); ООО «РемЖилСтрой» (по согласованию); ООО «Энергосервис» (по согласованию); Товарищества собственников жилья (по согласованию); Управляющие компании (по согласованию). |
| Целевые индикаторы | Основными целями Программы являются повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в Шумихинском районе за счет снижения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития, снижение расходов районного бюджета на энергоснабжение муниципальных зданий за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования, экономия топливно-экономических ресурсов. Задачи Программы: - уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат в среднем на 15-20 процентов к 2015 году по учреждениям с наиболее высокими показателями энергоемкости; - совершенствование системы учёта потребляемых энергетических ресурсов муниципальными учреждениями; - внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) в муниципальных зданиях; - повышение уровня компетентности работников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов - 100% обеспечение бюджетных учреждений приборами учета энергоресурсов; Снижение энергоемкости муниципального продукта на 40% к 2020 году (относительно уровня 2007г.). |
| Сроки и этапы реализации | 2010 -2020 годы. |
| Финансовое обеспечение | Общий объем финансирования программы составляет 132,1238 млн. рублей. Из них: Федеральный бюджет (средства Фонда содействию реформированию ЖКХ) (по согласованию) – 63,0744 млн. руб. Областной бюджет (по согласованию при реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов) – 7,4128 млн. руб. Районный бюджет – 9,1148 млн. руб. Бюджеты поселений, входящих в Шумихинский район (по согласованию) – 8,9828 млн. руб. Внебюджетные источники (по согласованию) – 43,549 млн. руб. Все средства носят характер прогноза. Основная часть мероприятий и их финансирование после 2015 года подлежит уточнению по итогам реализации программы в 2015 году. |
| Ожидаемые конечные результаты | Снижение затрат районного бюджета на оплату потребляемых энергоресурсов; повышение заинтересованности в энергосбережении; 100% оснащение бюджетных учреждений приборами учета; ежегодное снижение потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями не менее чем на 3% к уровню 2009 года (2457,6 т.у.т. (электроэнергия, газ, тепловая энергия), 38039 м³ (вода): 2010г. - 2383,872 т.у.т.; 2011г. – 2312,356 т.у.т.; 2012г. – 2242,985 т.у.т.; 2013г. – 2175,7 т.у.у.; 2014г. – 2240,971 т.у.т. Итого: 216,629 т.у.т. в ходе реализации Программы 2010г. – 36897,83 м. куб.; 2011г. – 35790,9 м. куб.; 2012г. – 34717,17 м. куб.; 2013г. – 33675,65 м. куб.; 2014г. – 32665,38 м. куб. Итого: 5373,6 м. куб. в ходе реализации Программы; снижение потребления энергоресурсов в целом по району. |

## Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

## программными методами

Шумихинский район  - муниципальное образование в Курганской области. Административный центр – городское поселение Шумиха. Район раположен в западной части Курганской области и граничит с Щучанским, Шадринским, Мишкинским, Альменевским и Далматовским районами области. Территория занимает 2809 кв. км. Численность проживающих на 01.01.2010г. составляет 31,3 тыс. чел.

В состав района входят одно городское и шестнадцать сельских поселений (сельсоветов), объединяющих 45 населенных пунктов.

В большинстве сельских населенных пунктов района централизованные системы  коммунального хозяйства отсутствуют, население проживает в домах преимущественно одноэтажных, индивидуальных с печным отоплением. Водоснабжение также индивидуальное (скважины, колодцы) или же местная водопроводная сеть, организованная самим населением. Детские сады, школы, дома культуры, как правило, имеют собственные котельные, ФАПы имеют преимущественно печное отопление.

В городе Шумихе теплоснабжение осуществляет ООО «Энергосервис», водоснабжение – ООО «Ремжилстрой».

В целом на территории района действует 51 муниципальная котельная, 5 из них работают на газе, 1 котельная на жидком топливе  и 45 на угле. Общая протяженность муниципальных тепловых сетей в двухтрубном исчислении 32,4 км.

Электроснабжение осуществляют «Шумихинский РЭС филиала «Западные электрические сети» ОАО «ЭнергоКурган», ОАО «Шумихинские межрайонные электрические сети».

В районе имеет место устойчивая тенденция на повышение стоимости энергетических ресурсов.

В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат районного бюджета, возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности зданий, находящихся в муниципальной собственности (далее – муниципальные здания), пользователями которых являются муниципальные учреждения. Муниципальные здания находятся в оперативном управлении муниципальных учреждений. В Шумихинском районе действуют 25 учреждений культуры, 34 ФАПа, 3 амбулатории, Центральная районная больница, 2 кабинета врача общей практики, 40 учреждений образования.

В условиях роста стоимости энергоресурсов, дефицита районного бюджета, экономического кризиса крайне важным становится обеспечение эффективного использования энергоресурсов в муниципальных зданиях, и как следствие, в выработке алгоритма эффективных действий по проведению политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Затраты на оплату коммунальных услуг муниципальных учреждений превышают сумму 30 млн. руб. в год. При этом, примерно 20 процентов этих затрат являются следствием отсутствия эффективных методов использования ресурсов и эффективного управления потреблением энергии.

В числе основных причин, по которым энергосбережение муниципальных зданий выходит на первый план является необходимость:

- снижения расходов районного бюджета на оплату коммунальных услуг;

- снижения экологической напряженности, связанной с развитием энергетики;

- улучшения микроклимата в муниципальных зданиях;

- уменьшения роста затрат на коммунальные услуги в муниципальных учреждениях при неизбежном увеличении тарифов.

В Шумихинском районе существует значительный потенциал энергосбережения в зданиях школ, больниц, детских садов, а также административных зданиях. При этом, предполагаемый потенциал энергосбережения составляет порядка 20 процентов. В настоящее время капитальный ремонт и реконструкция муниципальных зданий осуществляется без учёта влияния данных работ по энергопотреблению. По-прежнему основу необходимости проведения этих работ определяют предписания надзорных органов. Сложившаяся система контроля за потреблением услуг в муниципальных учреждениях не стимулирует их работников к обеспечению режима энергосбережения. Зачастую при выборе оборудования и приборов систем тепло-, электро- и водоснабжения превалирует только их стоимость. Персонал зданий в большинстве  случаев не имеет должной квалификации, что становится причиной сбоев в их работе, преждевременному выходу оборудования из строя.

Жилой сектор района, как уже отмечалось, представлен в основном индивидуальными домами. Многоквартирные дома есть только в г. Шумихе (72 дома); п. Пристанционный (2 дома); с. Стариково (7 домов); с. Крутая Горка (11 домов).

В программе учтена необходимость оснащения общедомовыми приборами учета многоквартирных домов с потреблением тепловой энергии более 0,2 Гкал/ч, а также потреблением электроэнергии более 5 кВт/ч.

Процесс энергосбережения в районе можно обеспечить только программно-целевым методом.

Процесс по повышению энергоэффективности в муниципальных зданиях должен иметь постоянный характер, а не ограничиваться отдельными, разрозненными мероприятиями.

## Раздел II. Цели и задачи Программы

Основными целями Программы  являются  повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в Шумихинском районе за  счет снижения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления, создание условий для перевода экономики и  бюджетной сферы муниципального образования  на энергосберегающий путь развития, снижение расходов районного бюджета. Для осуществления поставленной цели необходимо решение следующих задач:

-  уменьшение потребления энергоресурсов и связанных с этим затрат в среднем на 15-20 процентов;

- совершенствование системы учёта потребляемых энергетических ресурсов;

- внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий);

- повышение уровня компетентности работников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов;

- популяризация идей энергосбережения среди населения.

## Раздел III. Сроки реализации Программы

Реализация мероприятий Программы предусмотрена в период с 2010 по 2015 год. Целевые показатели предусмотрены программой до 2020 года. Мероприятия 2015-2020 года будут уточнены в 2015 году по итогам реализации программы до 2015 года. Условием досрочного прекращения реализации Программы является досрочное достижение целей и выполнение задач Программы, изменение направления и приоритетов политики.

При реализации Программы могут возникнуть следующие риски:

1) увеличение темпов роста цен на энергоносители, в том числе вследствие либерализации цен на электроэнергию и газ;

2) недостаточная активность хозяйствующих субъектов и населения  в решении задач по энергосбережению;

3) недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий.

## Раздел IV. Система Программных мероприятий

Мероприятия Программы с указанием сроков их реализации, исполнителей, объемов финансирования по источникам и годам, а также с показателями эффекта от реализации мероприятий приведены в приложении 1 к настоящей Программе.

Раздел VI. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств бюджета Шумихинского района, бюджетов органов местного самоуправления, расположенных на территории Шумихинского района (по согласованию).

Привлечение		средств	областного	 бюджета (по согласованию) предполагается	на условиях софинансирования в соответствии с бюджетным  законодательством. Для реализации мероприятий Программы привлекаются внебюджетные средства (по согласованию). В качестве внебюджетных средств на проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности в организациях сферы услуг используются собственные и заемные средства этих организаций, средства, полученные в результате надбавки к тарифам при реализации инвестиционных программ.

Объемы финансирования Программы за счет средств районного бюджета носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта районного бюджета на очередной финансовый год. Объемы финансирования из местных бюджетов (по согласованию), а также областного и федерального бюджетов (по согласованию), как и привлекаемые внебюджетные средства (по согласованию) также имеют характер прогноза. Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов будут осуществляться при условии включения Шумихинского района в региональную программу по капитальному  ремонту домов при участии Фонда содействию реформированию ЖКХ.

## Раздел V. Технико-экономическое обоснование программных мероприятий в соответствии с п.8, ст. 14, , гл.3 №261-ФЗ

Замена сетевых  насосов на меньшую мощность  в котельных г. Шумихи (ул. Ленина, 15) и с. Крутая Горка.

На указанных котельных, установлены сетевые насосы с низким коэффициентом полезного действия. Предполагается заменить установленные насосы на котельных по ул. Ленина,15, г. Шумиха и в с. Крутая Горка Большевистского сельсовета на меньшую мощность, что позволит сократить расход электроэнергии на 572649 КВт (или 197,28 т.у.т.) в год. Общая сметная стоимость работ по замене сетевых насосов -2950 тыс. руб.

Расчет экономии энергоресурсов в результате замены насосов

| Наименование оборудования | Мощность оборудования, кВт | Кол-во обор-я в работе | Коэфф. спроса | Прод-ть работы, часов | Расход электроэнергии, тыс. кВт/ч /т.у.т. | Снижение затрат тыс. руб. в год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная по ул. Ленина,15, г. Шумиха (2012г.) |
| До замены |
| Сетевой насос, ЦН -400-105 | 200 | 1 | 0,85 | 5184 | 881,28/303,6 |  |
| после замены |
| Сетевой насос, WILLO 420-105 | 160 | 1 | 0,85 | 5184 | 705,2/242,94 |  |
| Разница 881,28-705,2= 176,08тыс.кВт/ч./ 303,6-242,94=60,66 т.у.т. | 498 |
| Котельная село Крутая Горка, Шумихинского района (2013г.) |
| до замены насоса |
| Сетевой насос ЦН-250-105 | 30 | 2 | 0,85 | 5184 | 528,77/182,16 |  |
| после замены насоса |
| Сетевой насос WILLO-320-105 | 30 | 1 | 0,85 | 5184 | 132,192/45,54 |  |
| Разница 528,768-132,192=396,576 тыс. кВт/ч/ 182,16-45,54=136,62 т.у.т. | 2510 |

В результате экономия затрат по электроэнергии составит:176,08*2.83=498 тыс. руб./год

396,576*5,075=2510 тыс. руб./год

За период реализации программы экономия энергоресурсов составит:

60,66*8=485,28 т.у.т.

136,62*7=956,34 т.у.т.

Итого по мероприятию:485,28+956,34=1441,62 т.у.т.

Строительство блочно-модульной газовой котельной (БКУ)

по ул. Олохова, 85 в г. Шумихе

Котельная работающая на твердом топливе по улице Олохова, 85 отапливает жилые дома в городе Шумиха. Оборудование имеет значительный износ, низкий КПД - в связи с этим тепловой режим не обеспечивается. Для устранения данных недостатков планируется приобрести котельную модульную (блочную) установку, которая будет работать на газообразном топливе в автономном режиме с управлением удаленного доступа, при котором не требуется присутствие дежурного персонала. Котельная будет иметь высокий КПД и автоматически обеспечивать оптимальный режим работы всего котельного оборудования, при этом она будет производить ровно столько тепла, сколько требуется потребителю в данный момент. Таким образом, достигается максимальная экономия рабочего ресурса и топлива. Эксплуатационные характеристики угольной котельной уступают газовой по таким параметрам, как снижение себестоимости тепловой энергии, культура производства и улучшение экологической ситуации, экономия заработной платы.

Производство тепловой энергии в год – 699 Гкал.

Расчет экономии энергетических и трудовых ресурсов

| Наименование оборудования | Мощность оборудования, Гкал/час | Кол-во обор-я в работе | Норматив ,кг у.т./Гкал | Прод-ть работы, часов | КПД | Расход топлива в год,тн,тыс.м3/т.у.т. | Расход электроэнергии в год, тыс.кВт/час /т.у.т. | Снижение затрат, т.у.т./тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная по ул. Олохова, 85 (2011г.) |
| до мероприятия |
| Котел Луга, 6 (уголь) | 0,6 | 1 | 250,23 | 5184 | 57 | 228/175,5 |  |  |
| Насос сетевой Дымосос Поддув Всего | 15 7,5 2,2 | 1 1 1 |  |  |  |  | 66,07 33,05 9,69 108,8/37,48 |  |
| После мероприятия |
| Котел Меga Prex-120 (газ) | 0.103 | 2 | 159,0 | 5184 | 91 | 96,3/111 |  | 64,5/-189,8 |
| Насос сетевой Дымосос Поддув Всего | 1,1 0,82 0,35 | 1 1 1 |  |  |  |  | 5,417 4,037 1,72 11,174/3,85 | 33,63/-495,5 |

В связи с тем, что котельная будет работать в автономном режиме, экономия по трудовым ресурсам составит: 5184 ч/часа 38,96*5184*1,263=255 тыс. руб./год

Экономия по электроэнергии составит: 97626*5,075=495,5 тыс. руб./год,

96,3*0,3445=33,6 т.у.т./год

Экономия по топливу составит:228*1950-96,3*2646,13 =189,8 тыс. руб./год

175,5-111=64,5 т.у.т.

Итого экономия по энергоресурсам: 64,5+33,63=98,13 т.у.т./год,

за все время реализации программы: 98,13т.у.т.*9лет=883,17 т.у.т.

Перевод угольных котельных по ул. Белоносова 51, Магистральная 1, Советская 125, г. Шумиха и с. Крутая Горка, Шумихинского района на природный газ.

Оборудование в этих  котельных имеет, значительный износ, в результате расходуются значительные энергетические ресурсы. Для их  снижения планируется перевести котельные на природный газ и приобрести современные высокоэкономичные котлы Mega Prex. Применение этих котлов позволит полностью автоматизировать производство тепловой энергии и обеспечить безотказность их обслуживание. Все модели котлов Mega Prex оснащены системой автоматического отключения в аварийных режимах, а так же системой автоматического поддержания заданной температуры теплоносителя. Энергонезависимость оборудования позволит избежать многих проблем, возникающих при эксплуатации оборудования.

Выработка тепловой энергии по котельным за год, Гкал

с. Крутая Горка, Шумихинского района -6286

ул. Белоносова,51, г. Шумиха  -1261

ул. Магистральная, 1, г. Шумиха   -1373

ул. Советская,125, г. Шумиха  -1063

Расчет экономии энергетических и трудовых ресурсов

| Наименование оборудования | Мощность оборудования, Гкал/час | Кол-во обор-я в работе | Норматив ,кг у.т./Гкал | Прод-ть работы, часов | КПД | Расход топлива в год, тн,тыс.м3/т.у.т. | Снижение затрат, тыс.руб./т.у.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная по ул. Белоносова,51, г. Шумиха (2015г.) |
| до мероприятия |
| Котел НР-18 1992 г. (уголь) | 0,4 | 1 | 245,3 | 5184 | 59 | 402,76/309,3 |  |
| После мероприятия |
| Котел Mega Prex-250 (газ) | 0.215 | 2 | 159,0 | 5184 | 91 | 174/200,5 | -438/-108,8 |
| Котельная по ул. Магистральная,1, г. Шумиха (2014г.) |
| до мероприятия |
| Котел НР-18 1990 (уголь) | 0,4 | 1 | 246,3 | 5184 | 58 | 440,3/338,2 |  |
| После мероприятия |
| Котел Mega Prex-250 (газ) | 0.215 | 2 | 159,0 | 5184 | 91 | 189,2/218,3 | -477/-119,9 |
| Котельная с. Крутая Горка Большевистского сельсовета Шумихинского района (2016г.) |
| до мероприятия |
| Котел Омск-10 (уголь) | 1,0 | 2 | 243,8 | 5184 | 59 | 1995,5/1532,5 |  |
| Энергия-3 | 0,6 | 2 |  |  |  |  |  |
| После мероприятия |
| Котел Mega Prex-750 (газ) | 0.533 | 3 | 159,0 | 5184 | 91 | 866/999,5 | -1969/-533 |
| Котельная по ул. Советская,125, г. Шумиха (2013г.) |
| до мероприятия |
| Котел НР-18 1990 г. (уголь) | 0,4 | 1 | 245,8 | 5184 | 58 | 340,2/261,3 |  |
| После мероприятия |
| Котел Е 1/9 | 0.65 | 1 | 162 | 5184 | 88 | 149,22/172,2 | -365/-89,1 |

В связи с тем, что котельные г. Шумиха по ул. Магистральная,1 и Белоносова,51 будет работать в автономном режиме, экономия по трудовым ресурсам составит:

-ул. Белоносова,51- 5184ч/ часа=38,96руб.*5184*1,263=255 тыс. руб.

-ул. Магистральная,1- 5184ч/ часа=38,96руб.*5184*1,263=255 тыс. руб.

В котельной с. Крутая Горка Большевистского сельсовета  вместо восьми машинистов (кочегаров) котельной будет работать 4 оператора котельной, соответственно экономия по трудовым ресурсам составит -5184 часа=38,96*5184*1,263=255 тыс.руб.

Экономия по топливу составит:    3178,76*1950-1378,42*2646,13 = 2551 тыс. руб/год

Белоносова, 51: 108,8т.у.т *5лет=544 т.у.т.

Магистральная,1: 119,9*6 лет =719,4 т.у.т.

с. Крутая горка: 533*4 года=2132 т.у.т.

Советская, 125: 89,1*7 лет= 623,7 т.у.т.

Итого за период реализации программы: 4019,1 т.у.т.

Замена котлов с более высоким КПД в котельных  по ул. Морозова, по ул. Белоносова, 30 г. Шумиха

Выработка тепловой энергии по котельным за год, Гкал:

ул. Морозова, г. Шумиха  -1353,521

ул. Белоносова,30, г. Шумиха  -865,20

Расчет экономии энергетических  ресурсов

| Наименование оборудования | Мощность оборудования, Гкал/час | Кол-во обор-я в работе | Норматив , кг у.т./Гкал | Прод-ть работы, часов | КПД | Расход топлива в год, тн,тыс.м3 | Снижение затрат, тн./тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная по ул. Морозова, г. Шумиха (2014г.) |
| до мероприятия |
| Котел НР-18 1990 г. (уголь) | 0,4 | 1 | 246,3 | 5184 | 58 | 434 |  |
| После мероприятия |  |
| КВ-Р-0,63 | 0.54 | 1 | 191 | 5184 | 76 | 337 | -97/-189,15 |
| Котельная по ул. Белоносова, 30, г. Шумиха (2014г.) |
| до мероприятия |
| Котел НР-18 1990 г. (уголь) | 0,4 | 1 | 246,3 | 5184 | 58 | 277,5 |  |
| После мероприятия |
| КВ-Р-0,4 | 0.34 | 1 | 191 | 5184 | 76 | 215,2 | -62,3/-121,5 |

В результате этого мероприятия годовая экономия составит: 159,3 тн. угля или 122,3 т.у.т.,  в денежном выражении:  310,65 тыс. руб.

Экономия энергоресурсов за период реализации программы:

122,3 т.у.т.*6 лет=733,8 т.у.т.

Модернизация теплотрасс

Основные причины  модернизации теплотрасс:

В настоящее время на теплотрассах от котельной по ул. Строителей,20, г. Шумиха   до здания Сбербанка, по ул. Молодежи,6, г. Шумиха  и от котельной по ул. Строителей,20, г. Шумиха  до детского сада №9, г. Шумиха и жилых домов по ул. Строителей и по ул. Молодежи,  г. Шумиха  в качестве изоляционного материала использовона минеральная вата, а гидроизоляционного слоя - рубероид. В результате длительной эксплуатации (более 20 лет) теплотрасса пришла в негодность из-за проникновения в изоляционный слой атмосферных осадков, влекущих за собой коррозию трубопроводов. По этой же причине происходят многочисленные прорывы на этих теплотрассах, тем самым создаётся аварийная ситуация в отопительный период.

Теплотрасса в с. Большая Рига Рижского сельсовета и  с. Каменное   Каменского сельсовета Шумихинского района.

Данная теплотрасса проложена под землёй в лотках. Теплотрасса существует более 30 лет. В качестве изоляционного материала применялась минеральная вата. За этот период капитальный ремонт не проводился. Из-за длительной эксплуатации и коррозии трубопроводов на теплотрассе происходят частые порывы, приводящие к аварийной ситуации. Требуется срочная замена изоляции с целью уменьшения потерь тепла, улучшения качества обслуживания потребителей.

Теплотрасса в с. Крутая Горка Большевистского сельсовета  Шумихинского района.

Теплотрасса проложена на глубину около 2 метров совместно с водопроводом. Она не подвергалась капитальному ремонту более 30 лет, пришла в ветхое состояние, участились случаи порыва теплотрасс.

Замену изношенных теплотрасс планируется осуществить с использованием стальных труб  с тепловой изоляцией из пенополиуретана, со сроком службы  – не менее 25 лет.  Данная технология  повышает долговечность трубопровода в 2-3 раза и снижает эксплуатационные затраты в 9-10 раз.

Модернизация изношенных тепловых сетей, в связи с понижением затрат на их ремонт  и снижением количества тепловых потерь, приведет к сокращению затрат по их   эксплуатации.

Исходные данные для расчета экономического эффекта

от прокладки теплотрасс из скорлуп пенополиуретана в ценах 2010 года

на 1 м теплотрассы

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Изоляция из мин. ваты д.50-250 | Изоляция из скорлуп ППУ д.50-250 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Средняя стоимость прокладки теплотрасс | тыс. руб. | 3125 | 3034 |
| 2. | Годовые затраты на текущий ремонт тепловых сетей | тыс. руб. | 45,2 | 28 |
| 3. | Годовые затраты на эксплуатацию тепловых сетей ( зарплата основных рабочих, затраты на капитальный ремонт» | тыс. руб. | 315,9 | 186,5 |
| 4. | Годовые нормативные потери тепла через изоляцию | Гкал/год | 474 | 210 |
| 6. | Срок службы тепловых сетей | лет | 10 | 25 |

Расчет экономического эффекта

от прокладки теплотрасс из скорлуп пенополиуретана в ценах 2010 года

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Изоляция из скорлуп ППУ д.50-250 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Экономия капитальных вложений при перекладки теплотрасс | тыс. руб. | 91,00 | Экап.вл.=Ен*К= 0,15*(3125-3034) |
| 2. | Годовая экономия средств от повышения долговечности | тыс. руб. | 607,26 | Эдолг=Ен* (1-(1+Е)/ «дельта»Т)* Кнов=0,15*0,72152*5611 |
| 3. | Годовая экономия средств от снижения расходов на текущий ремонт | тыс. руб. | 6,9 | Эрем=31,5-24,6 |
| 4. | Годовая экономия средств от снижения расходов на эксплуатацию тепловых сетей | тыс. руб. | 71,3 | Ээкспл=246,84-175,5 |
| 5. | Экономия за счет снижения годовых потерь тепла в тепловых сетях при транспортировки тепловой энергии | тыс. руб. т.у.т. | 422,33 39,23 | (474-210)*1599,72 (474-210)*0,1486 |
| 6. | Суммарный годовой экономический эффект на 1 км теплотрассы | тыс. руб. | 1198,79 |  |
| 7. | Протяженность теплотрасс | м | 7426 |  |
| 7. | Годовой экономический эффект на общую протяженность | тыс. руб. | 8902 |  |

Примечание:

1.Показатели эффективности отнесены к 1км теплотрассы

2. Расчет сделан на основании инструкции по определению  экономической   эффективности использования новой техники  СН 509-78.

Общая сметная стоимость работ по реконструкции теплотрасс составляет 22530 тыс. руб.

Экономия энергоресурсов за время реализации Программы:

2012г. – 0,733 км.; 2013г. – 1,431 км, 2014г. – 1,203 км.; 2015г. – 2,983 км.; 2016г. – 1,076км.

(0,733*8+1,431*7+1,203*6+2,983*5+1,076*4)*39,23=1660,135 т.у.т.

Раздел VII. Порядок реализации Программы

Исполнитель-координатор целевой программы:

1) осуществляет в пределах своей компетенции координацию деятельности исполнителей целевой программы;

2) направляет в финансовый отдел Администрации Шумихинского района в течение 10 дней после утверждения копию Программы на бумажном и электронном носителях для включения в реестр утвержденных целевых программ;

3) подготавливает ежегодно доклад о ходе реализации Программы;

4) подготавливает  предложения по уточнению перечня программных мероприятий;

5) предоставляет информацию о ходе и результатах реализации Программы для размещения на официальном сайте Администрации района.

Исполнитель-координатор организует ведение отчетности по реализации Программы.

Исполнитель-координатор направляет:

1) ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в финансовый отдел Администрации района информацию о ходе реализации Программы по форме согласно приложению 5;

2) ежегодно до 1 марта в финансовый отдел Администрации Шумихинского района и главному распорядителю средств районного бюджета доклады о ходе реализации целевых программ.

Доклады должны содержать:

1) сведения о результатах реализации целевой программы за отчетный год;

2) данные о целевом использовании бюджетных средств и объемах привлеченных средств иных бюджетных и внебюджетных источников (при их наличии);

3) сведения о соответствии фактических показателей целевым индикаторам;

4) информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

5) оценку эффективности результатов реализации Программы;

Исполнитель-координатор Программы направляет в финансовый отдел Администрации Шумихинского района и главному распорядителю средств районного бюджета по запросам необходимую информацию о реализации Программы.

## Раздел VIII. Оценка эффективности реализации Программы

## При реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны быть достигнуты конкретные результаты:

- обеспечение нормальных климатических условий во всех муниципальных зданиях;

- сокращение бюджетных расходов на тепло- и энергоснабжение муниципальных учреждений;

- повышение заинтересованности в энергосбережении;

- ежегодное сокращение расходов тепловой и электрической энергии в муниципальных учреждениях не менее чем на 3% от уровня потребления 2009 года;

- ежегодная экономия потребления воды в муниципальных учреждениях не менее чем на 3% от уровня потребления 2009 года.

Критерии оценки эффективности Программы приведены в приложении 2.

Приложение 1

к долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности в Шумихинском районе Курганской области

на  2010–2015 годы и на перспективу до 2020г.»

План мероприятий, исполнители, объемы и источники финансирования

| № | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Источники финансирования и исполнители | Объемы финансирования, млн. руб. в том числе по годам | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010г | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |  |
| Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда |
| 1.1 | Капитальный ремонт, модернизация и реконструкция многоквартирных домов в соответствие с перечнем приоритетных многоквартирных домов, требующих реализации первоочередных мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (приложение 6) (по региональной программе капитального ремонта домов) | 2011-2012 | Областной бюджет 7,4128 Фонд содействия реформированию ЖКХ 63,0744 Бюджет г. Шумихи 7,4128 Внебюджетные источники (по согласованию) 4,1 |  |  | 7,4128 63,0744 7,4128 4,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Установка общедомовых приборов учета, составление энергетического паспорта МКД, снижение потребления энергоресурсов в результате снижения потерь энергоресурсов при капитальном ремонте |
| 1.2 | Информирование населения, представителей УК, ТСЖ, ЖСК о требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, об иных требованиях, установленных Федеральным законом от 23.11.2009 года №261-ФЗ | Постоян-но | Финансирование не требуется, Администрация Шумихинского района, Администрации г. Шумихи и сельсоветов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | повышение уровня компетентности в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов; - популяризация идей энергосбережения среди населения. |
| 1.3 | Оснащение общедомовыми приборами учета тепловой энергии многоквартирных домов (согласно приложения 7) | 2011-2012 | Внебюджетные источники 0,75 Товарищества собственников жилья Управляющие организации |  | 4 дома 0,6 | 1 дом* 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение учета фактического потребления тепловой энергии |
| 1.4 | Оснащение общедомовыми приборами учета воды многоквартирных домов (согласно приложения 7) | 2011-2012 | Внебюджетные источники 0,3 Товарищества собственников жилья; Управляющие организации |  | 15 домов 0,225 | 5 домов* 0,075 |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение учета фактического потребления воды |
| 1.5 | Оснащение общедомовыми приборами учета электрической энергии многоквартирных домов (согласно приложения 7) | 2011-2012 | Внебюджетные источники 0,085 Товарищества собственников жилья Управляющие организации |  | 10 домов 0,05 | 7 домов* 0,035 |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение учета фактического потребления электрической энергии |
| 1.6 | Финансирование установки индивидуальных приборов учета малообеспеченным гражданам (среднемесячный доход ниже прожиточного минимума за календарный год) | 2011-2012 | 0,1 - Районный бюджет Финансовый отдел |  | 0,05 | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение учета фактического потребления электрической энергии |
|  | Итого по разделу 1 |  | 83,235 Внебюджетные источники – 5,235 Областной бюджет – 7,4128 Бюджеты поселений – 7,4128 Районный бюджет -0,1 Фонд содействия реформированию ЖКХ – 63,0744 |  | 0,925 0,875 0,05 | 82,31 4,36 7,4128 7,4128 0,05 63,0744 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *дома, в которых планируется проведение капитального ремонта в 2012 году |
| Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры |
| 2.1 | Замена сетевого насоса ЦН-400-105 (котельная в г. Шумиха, ул. Ленина, 15) на насос WILLO 420-105 | 2013 | Внебюджетные источники 2,1 ООО «Энергосервис» |  |  | 2,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Экономия 425,28 т.у.т. |
| 2.2 | Замена сетевого насоса ЦН-400-105 (котельная в с. Крутая Горка Шумихинского района) на насос WILLO 320-105 | 2013 | Внебюджетные источники 0,85 ООО «Энергосервис» |  |  |  | 0,85 |  |  |  |  |  |  |  | Экономия 956,34 т у.т. |
| 2.3 | Строительство блочно-модульной газовой котельной по ул. Олохова, 85 в г. Шумихе | 2011 | Внебюджетные источники 1,784 ООО «Энергосервис» |  | 1,784 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Экономия 883,17 т.у.т. |
| 2.4 | Перевод угольных котельных на газообразное топливо с. Крутая Горка г. Шумиха ул. Белоносова, 51, г. Шумиха, ул. Магистральная, 1 г. Шумиха, ул. Советская, 125 | 2013-2016 | Внебюджетные источники 10,065 ООО «Энергосервис» |  |  |  | 1,0 | 2,355 | 2,355 | 4,355 |  |  |  |  | Экономия 4019,1 т у.т. |
| 2.5 | Замена котлов на котлы с большим КПД г. Шумиха, ул. Морозова г. Шумиха, ул. Белоносова, 30 | 2014 | Внебюджетные источники 0,9 ООО «Энергосервис» |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  | Экономия 733,8 т у.т. |
| 2.6 | Замена теплотрасс (прокладка теплотрассиз скорлуп пенополиуретана) с. Каменное (1,076 км), с. Большая Рига(1,356км), с. Крутая Горка(3,749км), г. Шумиха(1,245км) Итого 7426 м | 2012-2016 | Внебюджетные источники 22,53 ООО «Энергосервис» |  |  | 2,223 (0,733 км) | 4,341 (1,431 км) | 3,651 (1,203 км) | 9,05 (2,983 км) | 3,265 (1,076 км) |  |  |  |  | Экономия 1660,135 т у.т. |
| 2.7 | Замена светильников консольных уличных под ртутную разрядную лампу (РКУ) с ртутными газоразрядными лампами (ДРЛ125) на уличные консольные светильники под натриевую лампу (ЖКУ) с натриевыми газоразрядными лампами (ДНаТ) с электронными пускорегулирующими аппаратами (ЭПРА) | 2012-2015 | Местный бюджет 0,3 |  |  |  | 30 ламп 0,075 | 30 ламп 0,075 | 30 ламп 0,075 | 30 ламп 0,075 |  |  |  |  | Экономия 92,82 т.у.т. |
| 2.8 | Установка частотного преобразователя на вентилятор дымососа с двигателем 55 кВт (котельная г. Шумихи, Ленина 15) | 2011 | Внебюджетные источники – 0,16 (ООО «Энергосервис» |  | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Экономия 16,62 т.у.т. |
|  | Итого по разделу 2, (тыс.руб.), в том числе: |  | 38,689 Внебюджетные источники 38,389 Местный бюджет 0,3 | 0 | 1,944 | 4,323 4,323 | 6,191 6,116 0,075 | 6,981 6,906 0,075 | 11,48 11,405 0,075 | 7,695 7,62 0,075 |  |  |  |  | Экономия 8694,445 т.у.т. |
| Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования |
| 3.1 | Проведение энергетических аудитов и оформление энергетических паспортов в бюджетной сфере Шумихинского района согласно графика – приложение 8) | Согласно графика | 5.9 – бюджет района 1,3 – бюджеты поселений (по согласованию) |  | 31 об. 1,4 | 44 об. 2,2 |  |  |  | 31 об. 1,4 | 44 об. 2,2 |  |  |  | Составление энергетических паспортов, разработка энергосберегающих мероприятий по итогам аудита |
| 3.2 | Оснащение приборами учета воды, тепловой энергии и газа бюджетных учреждений (согласно списка – приложение 5) | 2010 | Районный бюджет – 0,455 Бюджеты поселений – 0,01 | 0,455 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение учета фактического потребления энергоресурсов |
| 3.3 | Информирование руководителей государственных и муниципальных бюджетных учреждений о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения | Постоян-но | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | повышение уровня компетентности в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов; |
| 3.4 | Заключение энергосервисных договоров | 2013-2015 | Районный бюджет – 1,2 Отдел образования, отдел культуры, Администрация Шумихинского района |  |  |  | 2 догов. 0,4 | 2 догов. 0,4 | 2 догов. 0,4 |  |  |  |  |  | Повышение энергоэффективности |
| 3.5 | Внедрение эффективных систем освещения в бюджетной сфере Шумихинского района – замена электрических ламп накаливания на энергосберегающие | 2010-2015 | Районный бюджет – 0,0148 Администрация Шумихинского района |  | 16 ламп 0,0029 | 16 ламп 0,0029 | 16 ламп 0,0029. | 16 ламп 0,0029 | 18 ламп 0,0032 |  |  |  |  |  | Экономия 31,367 т.у.т. |
|  |  |  | Бюджет района – 0,095 Отдел культуры |  |  | 108 точек 0,019 | 108 точек 0,019 | 108 точек 0,019 | 108 точек 0,019 | 108 точек 0,019 |  |  |  |  | Экономия 207,9 т.у.т. |
|  |  |  | Бюджет района – 1,335 Отдел образования |  |  | 1481 лампа 0,267 | 1481 лампа 0,267 | 1481 лампа 0,267 | 1481 лампа 0,267 | 1481 лампа 0,267 |  |  |  |  | Экономия 2850,93 т.у.т. |
|  |  |  | Бюджеты поселений (по согласованию) – 0,0275 Администрации сельсоветов, всего, в том числе | 15 ламп 0,002 | 60 ламп 0,01015 | 46 ламп 0,00815 | 16 ламп 0,0029 | 17 ламп 0,0031 | 7 ламп 0,0012 |  |  |  |  |  | Экономия 71,885т.у.т. |
|  |  |  | Администрация Большевистского сельсовета |  | 5 ламп 0,0009 | 6 ламп 0,0011 | 5 ламп 0,0009 | 6 ламп 0,0011 |  |  |  |  |  |  | Экономия 9,02 т.у.т. |
|  |  |  | Администрация Кипельского сельсовета | . |  | 6 ламп 0,0011 |  |  |  |  |  |  |  |  | Экономия 2,64 т.у.т. |
|  |  |  | Администрация Травянского сельсовета |  | 6 ламп 0,0011 | 6 ламп 0,0011 | 6 ламп 0,0011 | 6 ламп 0,0011 | 7 ламп 0,0012 |  |  |  |  |  | Экономия 11,825 т.у.т. |
|  |  |  | Администрация Березовского сельсовета |  | 5 ламп 0,0009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Экономия 2,475 т.у.т. |
|  |  |  | Администрация Галкинского сельсовета |  | 8 ламп 0,0014 | 8 ламп 0,0014 |  |  |  |  |  |  |  |  | Экономия 7,48 т.у.т. |
|  |  |  | Администрация Каменского сельсовета |  | 2 лампы 0,0003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Экономия 0,99 т.у.т. |
|  |  |  | Администрация Карачельского сельсовета |  | 3 лампы 0,0005 | 2 лампы 0,00035 |  |  |  |  |  |  |  |  | Экономия 2,365 т.у.т. |
|  |  |  | Администрация Кушмянского сельсовета |  | 7 ламп 0,0012 | 7 ламп 0,0012 |  |  |  |  |  |  |  |  | Экономия 6,545 т.у.т. |
|  |  |  | Администрация Прошкинского сельсовета |  | 5 ламп 0,0009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Экономия 2,475 т.у.т. |
|  |  |  | Администрация Птичанского сельсовета |  | 7 ламп 0,0012 | 7 ламп 0,0012 |  |  |  |  |  |  |  |  | Экономия 6,545 т.у.т. |
|  |  |  | Администрация Рижского сельсовета |  | 4 лампы 0,0007 | 4 лампы 0,0007 | 5 ламп 0,0009 | 5 ламп 0,0009 |  |  |  |  |  |  | Экономия 7,315 т.у.т. |
|  |  |  | Администрация Стариковского сельсовета | 15 ламп 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Экономия 8,25 т.у.т. |
|  |  |  | Администрация Трусиловского сельсовета |  | 2 лампы 0,00035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Экономия 0,99 т.у.т. |
|  |  |  | Администрация Мало-Дюрягинского сельсовета |  | 6 ламп 0,0007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Экономия 2,97 т.у.т. |
| 3.6 | Заключение бюджетными организациями договоров на утилизацию ртутьсодержащих ламп | 2011-2020 | 0,005 районный бюджет Организации с участием муниципального образования |  | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | Обеспечение экологической безопасности |
|  | Итого по разделу 3, (тыс. руб.), в том числе: |  | 10,3523 1,3375 – бюджеты поселений 9,0148 – районный бюджет | 0,477 0,012 0,465 | 1,41355 0,01015 1,4034 | 2,49755 0,65815 1,8394 | 0,6923 0,0029 0,6894 | 0,6925 0,0031 0,6894 | 0,6909 0,0012 0,6897 | 1,6865 1,6865 | 2,2005 0,65 1,5505 | 0,0005 0,0005 | 0,0005 0,0005 | 0,0005 0,0005 | 3162,082 т.у.т. |
| Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды, по организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности на такие безхозяйные объекты недвижимого имущества |
| 4.1 | Проведение инвентаризации объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды | 2011-2012 | Финансирование не требуется, Администрации сельсоветов, г. Шумиха, Шумихинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Регистрация права муниципальной собственности (при выявлении бесхозяйных объектов) | 2012-2020 | Местные бюджеты Администрации сельсоветов, г. Шумиха, Шумихинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по организации порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды, с момента выявления таких объектов |
| 5.1 | Определение источника компенсации нормативных потерь энергетических ресурсов, возникающих при эксплуатации бесхозяйных объектов в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами. | 2011-2020 | Не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Организации ОКК |
| Мероприятия по стимулированию производителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов |
| Мероприятия по увеличению количества случаев использования в качестве источников энергии вторичных ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии |
| Мероприятия по замещению природным газом бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием |
|  | Итого: в том числе: федеральный бюджет областной бюджет бюджет района бюджеты поселений внебюджетные источники | 132,1238 63,0744 7,4128 9,1048 8,9828 43,549 |  | 0,467 0,455 0,012 | 4,28255 1,4534 0,01015 2,819 | 89,13055 63,0744 7,4128 1,8894 8,07095 8,683 | 6,8158 0,6894 0,0104 6,116 | 7,6735 0,6894 0,0781 6,906 | 12,1709 0,6897 0,0762 11,405 | 9,3815 1,6865 0,075 7,62 | 2,2005 1,5505 0,65 | 0,0005 0,0005 | 0,0005 0,0005 | 0,0005 0,0005 | 11839,907 т.у.т. |

Приложение № 2

к долгосрочной целевой программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шумихинском районе Курганской области  на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года"

Индикаторы для расчета целевых показателей для программы

| № п/п | Общие сведения | Ед.изм. | Разбивка по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Муниципальный продукт | млрд.руб. | 2,060 | 2,318 | 2,436 | 2,513 | 2,7 | 2,85 | 3,02 | 3,5 | 3,75 | 4 | 4,35 | 4,8 | 5,5 | 6 |
| 2 | Потребление ТЭР МО | тыс.т.у.т. | 49,8 | 54,2 | 57,6 | 59,3 | 60,3 | 62,9 | 65,6 | 69,3 | 72,3 | 75,6 | 78,9 | 82,1 | 85,5 | 86 |
| 3 | Объем потребления ЭЭ МО | тыс. кВтч | 57400 | 59100 | 58913 | 56962 | 57980 | 58690 | 59100 | 61500 | 61800 | 62300 | 62950 | 63450 | 64200 | 65000 |
| 4 | Объем потребления ТЭ МО | тыс. Гкал | 52,4 | 51,8 | 54,4 | 52,8 | 52,7 | 52,6 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 |
| 5 | Объем потребления воды МО | тыс. куб.м. | 212 | 225 | 238,2 | 274,3 | 285,6 | 300,9 | 304 | 309 | 311 | 315 | 319 | 323 | 325 | 325 |
| 6 | Объем потребления природного газа МО | тыс. куб.м | 9585,3 | 12136,7 | 14158 | 15821 | 16500 | 18200 | 20000 | 22000 | 24000 | 26000 | 28000 | 30000 | 32000 | 34000 |
| 7 | Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс.кВтч | 57400 | 59100 | 58913 | 56962 | 57980 | 58690 | 59100 | 61500 | 61800 | 62300 | 62950 | 63450 | 64200 | 65000 |
| 8 | Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс.Гкал | 8,3 | 10,1 | 14,35 | 18,8 | 25,6 | 30,2 | 31,5 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 9 | Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб.м. | 45 | 54 | 66,7 | 141,1 | 220 | 293 | 304 | 309 | 311 | 315 | 319 | 263 | 265 | 268 |
| 10 | Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб.м. | 8489 | 12018,7 | 13735 | 15510,6 | 16290 | 18000 | 19800 | 21900 | 24000 | 26000 | 28000 | 30000 | 32000 | 34000 |
| 11 | Тариф на ЭЭ по МО Город село | руб./ кВтч | 1,4 | 1,64 | 2,34 | 2,83 | 3,2 | 3,7 | 4,1 | 4,6 | 5,05 | 5,6 | 6,1 | 6,6 | 7,1 | 7,5 |
| 12 | Тариф на ТЭ по МО Бюджет прочие | руб./ Гкал | 1096,62 | 1185,57 | 1599,72 | 2183,7 | 2500 | 2780 | 3050 | 3300 | 3700 | 4000 | 4250 | 4500 | 4900 | 5150 |
| 13 | Тариф на воду по МО | руб. /куб.м. | 27,43 | 31,52 | 37,86 | 45,97 | 47,8 | 50 | 53 | 59 | 64 | 70 | 75 | 82 | 90 | 97 |
| 14 | Тариф на природный газ по МО Отопление пищеприготовление | руб./ тыс.куб.м. | 1350 | 1700 | 2000 | 2780 | 3058 | 3364 | 3700 | 4070 | 4477 | 4925 | 5417 | 5959 | 6555 | 7210 |
| 15 | Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории МО | т.у.т. | 7787 | 7697 | 7831 | 7281 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 |
| 17 | Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | млрд.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,004 | 0,089 | 0,0068 | 0,0077 | 0,012 | 0,0089 | 0,002 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | млрд.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0026 | 0,0086 | 0,006 | 0,0069 | 0,011 | 0,0076 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Расход ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал | 4220 | 4300 | 5540 | 6307,17 | 7440 | 7440 | 7440 | 7440 | 7440 | 7440 | 7440 | 7440 | 7440 | 7440 |
| 20 | Площадь БУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета | кв.м. | 21540 | 22300 | 23179 | 26135,9 | 30635 | 30635 | 30635 | 30635 | 30635 | 30635 | 30635 | 30635 | 30635 | 30635 |
| 21 | Расход ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал | 6900 | 6800 | 5529 | 4604,268 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 |
| 22 | Площадь БУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов | кв.м. | 21006 | 20246 | 16261 | 12110,2 | 7611 | 7611 | 7611 | 7611 | 7611 | 7611 | 7611 | 7611 | 7611 | 7611 |
| 23 | Расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | куб.м | 0 | 28890 | 33275 | 33275 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 |
| 24 | Численность сотрудников бюджетного сектора, в котором расходы воды осуществляют с использованием приборов учета | чел. | 0 | 515 | 950 | 965 | 1163 | 1163 | 1163 | 1163 | 1163 | 1163 | 1163 | 1163 | 1163 | 1163 |
| 25 | Расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | куб.м | 40215 | 20615 | 7607 | 5705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Численность сотрудников бюджетного сектора, в котором расходы воды осуществляют с применением расчетных способов | чел. | 1206 | 685 | 223 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | кВтч | 1988590 | 1988593 | 1978116 | 2012550 | 2000000 | 1998000 | 1992000 | 1991000 | 1990000 | 1990000 | 1990000 | 1990000 | 1990000 | 1990000 |
| 28 | Площадь БУ, в котором расчеты за ЭЭ осуществляют с использованием приборов учета | кв.м. | 82830 | 82830 | 82830 | 82830 | 82830 | 82830 | 82830 | 82830 | 82830 | 82830 | 82830 | 82830 | 82830 | 82830 |
| 29 | Расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | кВтч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 30 | Площадь БУ, в котором расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетного способа | кв.м. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 31 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) БУ МО | тыс. куб.м. | 43,300 | 43,400 | 54,402 | 64,310 | 61 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 32 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб.м. | 43,300 | 43,400 | 54,402 | 64,310 | 61 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 33 | Бюджет МО | тыс.руб. | 248578 | 294273 | 360046 | 346234 | 361000 | 376000 | 391000 | 406000 | 422000 | 447000 | 473000 | 498000 | 524000 | 549000 |
| 34 | Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ | тыс.руб. | 26965 | 29198 | 43500 | 41449,1 | 42000 | 48600 | 53120 | 55630 | 56300 | 57000 | 59100 | 60800 | 63000 | 65000 |
| 35 | Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | тыс.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 36 | Общее количество БУ | шт. | 127 | 127 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| 37 | Количество БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30 | 44 | 0 | 0 | 0 | 30 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками | шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Общее количество муниципальных заказчиков | шт. | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| 40 | Количество муниципальных заказчиков, заключившие энергосервисные договоры (контракты) | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд | тыс.руб. | 22606 | 33558 | 35038 | 25523 | 21000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| 42 | Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности | тыс.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 39,7 | 21000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| 43 | Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | тыс.руб. | 2873,000 | 2656,000 | 3621,000 | 4572,000 | 5029,2 | 5532,1 | 6085,3 | 6693,9 | 7363,25 | 8099,6 | 8909 | 9800,5 | 10780,5 | 11858,6 |
| 44 | Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | шт. | 350,000 | 343,000 | 361,000 | 393,000 | 400 | 405 | 405 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 45 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО | кВтч | 7675222 | 7680000 | 7699200 | 7450020 | 7500000 | 7520000 | 7550000 | 7570000 | 7600000 | 7600000 | 7600000 | 7600000 | 7600000 | 7600000 |
| 46 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | кВтч | 7675222 | 7680000 | 7699200 | 7450020 | 7500000 | 7520000 | 7550000 | 7570000 | 7600000 | 7600000 | 7600000 | 7600000 | 7600000 | 7600000 |
| 47 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО | кВтч | 5074205 | 4993200 | 5083400 | 4935313 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 |
| 48 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | кВтч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 49 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | кВтч | 5074205 | 4993200 | 5083400 | 4935313 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 |
| 50 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах МО | Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО | Гкал | 29300 | 27400 | 28900 | 27250 | 27200 | 27150 | 27150 | 27150 | 27150 | 27150 | 27150 | 27150 | 27150 | 27150 |
| 53 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | Гкал | 4300 | 6800 | 7210 | 7622,68 | 9875 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 |
| 54 | Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО | куб.м. | 63200 | 77400 | 78750 | 80020 | 85000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 |
| 55 | Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | куб.м. | 19930 | 23560 | 29300 | 70900 | 75800 | 80000 | 82000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 |
| 56 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО | куб.м. | 67300 | 66900 | 67200 | 65180 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 |
| 57 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | куб.м. | 0 | 5620 | 10600 | 11022 | 45000 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 |
| 59 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО | тыс.куб.м. | 3262,3 | 4496,5 | 6606 | 7648 | 9600 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 | 14500 | 15200 | 16000 | 17000 | 17700 |
| 60 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс.куб.м. | 3120 | 4362 | 6440,4 | 7422,2 | 9400 | 10800 | 11900 | 13000 | 14000 | 14500 | 15200 | 16000 | 17000 | 17700 |
| 61 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах МО | тыс.куб.м. | 48 | 70 | 96 | 115,9 | 115 | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 |
| 62 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах МО, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | тыс.куб.м. | 15,1 | 16,2 | 20,4 | 31,4 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| 63 | Число жилых домов, МО | шт. | 13100 | 13125 | 13220 | 13325 | 13370 | 13415 | 13460 | 13505 | 13550 | 13595 | 13640,000 | 13685 | 13730 | 13775 |
| 64 | Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Площадь жилых домов, где расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | кв.м. | 28565,9 | 33292,8 | 38962,8 | 38962,0 | 48230,4 | 51626,9 | 51626,9 | 51626,9 | 51626,9 | 51626,9 | 51626,9 | 51626,9 | 51626,9 | 51626,9 |
| 66 | Площадь жилых домов, где расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления) | кв.м. | 79836 | 75109,6 | 69439,6 | 69439 | 60170,6 | 56774,1 | 56774,1 | 56774,1 | 56774,1 | 56774,1 | 56774,1 | 56774,1 | 56774,1 | 56774,1 |
| 67 | Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | кв.м. | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| 68 | Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления) | кв.м. | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| 69 | Площадь жилых домовах, где расчеты за ЭЭ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | кв.м. | 6512613 | 6529621 | 6530201 | 6530625 | 6535700 | 6540000 | 6545000 | 6550000 | 6555000 | 6560000 | 6565000 | 6570000 | 6575000 | 6580000 |
| 70 | Площадь жилых домов, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления) | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Площадь жилых домов, где расчеты за природный газ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | кв.м. | 62400 | 86000 | 130000 | 197984,9 | 218900 | 225400 | 230100 | 235000 | 238000 | 240000 | 241000 | 241500 | 242000 | 242500 |
| 72 | Площадь жилых домов, где расчеты за природный газ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления) | кв.м. | 3395 | 8520 | 11530 | 18555,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями | т.у.т./кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Удельный расход топлива на выработку ТЭ | т.у.т./Гкал | 0,157 | 0,15 | 0,149 | 0,149 | 0,145 | 0,143 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 75 | Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям | кВтч | 5601200 | 5594000 | 5603720 | 5601985 | 5601985 | 5601985 | 5601985 | 5601985 | 5601985 | 5601985 | 5601985 | 5601985 | 5601985 | 5601985 |
| 76 | Объем потерь ТЭ при ее передаче | Гкал/ч | 16500 | 16200 | 16125 | 16120 | 16000 | 15920 | 15900 | 15820 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 |
| 77 | Объем потерь воды при ее передаче | куб.м. | 305040 | 299400 | 196600 | 195200 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 |
| 78 | Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды | кВтч | 35012 | 32513 | 30825 | 52620 | 54000 | 86700 | 86700 | 86700 | 86700 | 86700 | 86700 | 86700 | 86700 | 86700 |
| 79 | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств МО | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Количество общественного транспорта МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом. | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Принятые сокращения: МО – муниципальное образование

ТЭ – тепловая энергия

ЭЭ – электроэнергия

БУ – бюджетные учреждения

Приложение  3

к долгосрочной целевой программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шумихинском районе Курганской области  на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года"

Целевые показатели Программы

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | Значения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| А.1. | Динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | млрд.руб. | 24,17 | 23,38 | 23,65 | 23,60 | 22,33 | 22,07 | 21,72 | 19,80 | 19,28 | 18,90 | 18,14 | 17,10 | 15,55 | 14,33 |
| А.2. | Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории МО | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| А.3. | Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО | % | 15,84 | 19,50 | 26,38 | 35,61 | 48,58 | 57,41 | 60,00 | 60,95 | 62,86 | 64,76 | 66,67 | 68,57 | 70,48 | 72,38 |
| А.4. | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО | % | 21,23 | 24,00 | 28,00 | 51,44 | 77,03 | 97,37 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 81,42 | 81,54 | 82,46 |
| А.5. | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО | % | 88,56 | 99,03 | 97,01 | 98,04 | 98,73 | 98,90 | 99,00 | 99,55 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| А.6. | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| А.7. | Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов | т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| А.8. | Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов |
| В.1. | Экономия ЭЭ в натуральном выражении | тыс.кВтч | 0,00 | 1881,77 | 1257,08 | 1371,12 | 4372,24 | 4997,07 | 5824,12 | 10387,33 | 11622,00 | 12524,27 | 14333,70 | 16788,25 | 20489,22 | 23367,26 |
| В.2. | Экономия ЭЭ в стоимостном выражении | тыс.руб. | 0,00 | 2634,48 | 1759,92 | 1919,56 | 6121,13 | 6995,90 | 8153,76 | 14542,26 | 16270,80 | 17533,97 | 20067,19 | 23503,55 | 28684,91 | 32714,16 |
| В.3. | Экономия ТЭ в натуральном выражении | тыс.Гкал | 0,00 | 1,72 | 1,15 | 1,25 | 3,99 | 4,56 | 5,32 | 9,48 | 10,61 | 11,43 | 13,09 | 15,33 | 18,70 | 21,33 |
| В.4. | Экономия ТЭ в стоимостном выражении | тыс.руб. | 0,00 | 1883,83 | 1258,46 | 1372,62 | 4377,03 | 5002,55 | 5830,50 | 10398,71 | 11634,73 | 12537,99 | 14349,41 | 16806,64 | 20511,67 | 23392,86 |
| В.5. | Экономия воды в натуральном выражении | тыс.м.куб | 0,00 | 6,95 | 4,64 | 5,06 | 16,15 | 18,46 | 21,51 | 38,36 | 42,92 | 46,26 | 52,94 | 62,01 | 75,67 | 86,30 |
| В.6. | Экономия воды в стоимостном выражении | тыс.руб. | 0,00 | 190,64 | 127,35 | 138,91 | 442,95 | 506,25 | 590,04 | 1052,33 | 1177,42 | 1268,83 | 1452,14 | 1700,81 | 2075,75 | 2367,32 |
| В.7. | Экономия природного газа в натуральном выражении* | тыс.куб.м. | 0,00 | 314,24 | 209,92 | 228,96 | 730,13 | 834,47 | 972,58 | 1734,59 | 1940,77 | 2091,44 | 2393,60 | 2803,49 | 3421,52 | 3902,13 |
| В.8. | Экономия природного газа в стоимостном выражении | руб. | 0,00 | 424222,55 | 283394,70 | 309101,91 | 985669,11 | 1126531,08 | 1312978,85 | 2341700,35 | 2620043,60 | 2823448,29 | 3231365,12 | 3784713,85 | 4619054,24 | 5267873,01 |
|  |  |  | Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе |
| С.1. | Уд.расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал/кв.м. | 0,20 | 0,19 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| С.2. | Уд.расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал/кв.м. | 0,33 | 0,34 | 0,34 | 0,38 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| С.3 | Изменение уд.расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м. | Гкал/кв.м. |  | 0,01 | 0,05 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| С.4. | Изменение уд.расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв.м. | Гкал/кв.м. | 0,00 | 0,01 | 0,01 | -0,05 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| С.5. | Изменение отношения уд.расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд.расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | 1,68 | 1,74 | 1,42 | 1,58 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 |
| С.6. | Уд.расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | куб.м./чел. | 0,00 | 56,10 | 35,03 | 34,48 | 34,39 | 34,39 | 34,39 | 34,39 | 34,39 | 34,39 | 34,39 | 34,39 | 34,39 | 34,39 |
| С.7. | Уд.расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | куб.м./чел. | 33,35 | 30,09 | 34,11 | 28,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| С.8. | Изменение уд.расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | куб.м./чел. | 0,00 | 56,09 | -21,07 | -0,54 | -0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| С.9. | Изменение уд.расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | куб.м./чел. | 0,00 | -3,26 | 4,02 | -5,30 | -28,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| С.10 | Изменение отношения уд.расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд.расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | 0,00 | -0,06 | -0,19 | 9,73 | 327,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| С.11 | Уд.расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | кВтч/чел | 24,01 | 24,01 | 23,88 | 24,30 | 24,15 | 24,12 | 24,05 | 24,04 | 24,03 | 24,03 | 24,03 | 24,03 | 24,03 | 24,03 |
| С.12 | Уд.расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | кВтч/чел | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| С.13 | Изменение уд.расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | кВтч/чел | 0,00 | 0,0001 | -0,13 | 0,42 | -0,15 | -0,02 | -0,07 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| С.14 | Изменение уд.расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | кВтч/чел | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| С.15 | Изменение отношения уд.расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд.расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| С.16 | Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| С.17 | Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО | % | 37,95 | 38,74 | 50,05 | 57,80 | 68,19 | 68,19 | 68,19 | 68,19 | 68,19 | 68,19 | 68,19 | 68,19 | 68,19 | 68,19 |
| С.18 | Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО | % | 0,00 | 58,36 | 81,39 | 85,36 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| С.19 | Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории МО | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| С.20 | Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.20.1. | для фактических условий | % | 10,85 | 9,92 | 12,08 | 11,97 | 11,63 | 12,93 | 13,59 | 13,70 | 13,34 | 12,75 | 12,49 | 12,21 | 12,02 | 11,84 |
| С.20.2. | для сопоставимых условий | % | 10,85 | 0,12 | 0,17 | 0,17 | 0,14 | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| С.21. | Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.21.1. | для фактических условий |  | 0,00 | -0,93 | 2,16 | -0,11 | -0,34 | 1,29 | 0,66 | 0,12 | -0,36 | -0,59 | -0,26 | -0,29 | -0,19 | -0,18 |
| С.21.2. | для сопоставимых условий |  |  | -10,73 | 0,06 | -0,01 | -0,02 | -0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| С.22. | Доля расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | % | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| С.23. | Динамика расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | тыс.руб. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| С.24. | Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,36 | 0,00 | 0,00 |
| С.25. | Число энергосервисных договоров, заключенных муниципальными заказчиками | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| С.26. | Доля государственных, муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| С.27. | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | % | 0,00 | 0 | 0 | 0,16 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| С.28. | Удельные расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел. | тыс.руб./ чел. | 8,21 | 7,74 | 10,03 | 11,63 | 12,57 | 13,66 | 15,03 | 16,73 | 18,41 | 20,25 | 22,27 | 24,50 | 26,95 | 29,65 |
| Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |
| D.1. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| D.2. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории МО | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.3. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| D.4. | Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением МКД) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.5. | Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории МО | % | 14,68 | 24,82 | 24,95 | 27,97 | 36,31 | 38,67 | 38,67 | 38,67 | 38,67 | 38,67 | 38,67 | 38,67 | 38,67 | 38,67 |
| D.6. | Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО | % | 31,53 | 30,44 | 37,21 | 88,60 | 89,18 | 88,89 | 91,11 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| D.7. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.8. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО | % | 0,00 | 8,40 | 15,77 | 16,91 | 72,58 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| D.9. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО | % | 95,64 | 97,01 | 97,49 | 97,05 | 97,92 | 98,18 | 99,17 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| D.10. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в МКД на территории МО | % | 31,46 | 23,14 | 21,25 | 27,09 | 27,83 | 28,95 | 30,09 | 31,25 | 32,43 | 33,64 | 34,86 | 36,11 | 37,38 | 38,68 |
| D.11. | Число жилых домов, в отношении которых проведено ЭО | шт. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.12. | Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов | % | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.13. | Уд.расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м. | 0,15 | 0,20 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| D.14. | Уд.расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.15. | Изменение уд.расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.15.1 | для фактических условий | Гкал/кв.м. | 0,00 | 0,05 | -0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.15.2. | для сопоставимых условий | Гкал/кв.м. | 0,00 | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| D.16. | Изменение уд.расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.16.1. | для фактических условий | Гкал/кв.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.16.2. | для сопоставимых условий | Гкал/кв.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.17. | Изменение отношения уд.расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд.расходу ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.17.1. | для фактических условий | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.17.2. | для сопоставимых условий | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.18. | Уд.расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | куб.м./кв.м. | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| D.19. | Уд.расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | куб.м./кв.м. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.20. | Изменение уд.расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.20.1. | для фактических условий | куб.м./кв.м. | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| D.20.2. | для сопоставимых условий | куб.м./кв.м. | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| D.21. | Изменение уд.расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.21.1. | для фактических условий | куб.м./кв.м. | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| D.21.2. | для сопоставимых условий | куб.м./кв.м. | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| D.22. | Изменение отношения уд.расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд.расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.22.1. | для фактических условий | - | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| D.22.2. | для сопоставимых условий | - | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| D.23. | Уд.расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | кВтч/кв.м. | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,14 | 1,15 | 11,50 | 11,54 | 11,56 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| D.24. | Уд.расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | кВтч/кв.м. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.25. | Изменение уд.расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.25.1. | для фактических условий | кВтч/кв.м. |  | 0,00 | 0,00 | -0,04 | 0,01 | 10,35 | 0,04 | 0,02 | -10,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.25.2. | для сопоставимых условий | кВтч/кв.м. |  | 0,00 | 0,00 | -0,04 | -0,03 | 10,32 | 10,39 | 10,41 | -10,34 | -10,38 | -10,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.26. | Изменение уд.расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.26.1. | для фактических условий | кВтч/кв.м. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.26.2. | для сопоставимых условий | кВтч/кв.м. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.27. | Изменение отношения уд.расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.27.1. | для фактических условий | - | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.27.2. | для сопоставимых условий | - | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.28. | Уд.расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс.куб.м./кв.м. | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| D.29. | Уд.расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс.куб.м./кв.м. | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.30. | Изменение уд.расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.30.1. | для фактических условий | тыс.куб.м./кв.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.30.2. | для сопоставимых условий | тыс.куб.м./кв.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| D.31. | Изменение уд.расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.31.1. | для фактических условий | тыс.куб.м./кв.м. |  | -0,03 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.31.2. | для сопоставимых условий | тыс.куб.м./кв.м. |  | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,02 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.32. | Изменение отношения уд.расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд.расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.32.1. | для фактических условий | - | 0,83 | 0,31 | 0,29 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.32.2. | для сопоставимых условий | - | 0,83 | 0,31 | 0,29 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа Е. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |
| Е.1. | Изменение уд.расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями | г.у.т./кВтч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Е.2. | Изменение уд.расхода топлива на выработку ТЭ | г.у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е.3. | Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям | кВтч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е.4. | Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче | Гкалч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е.5. | Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче | куб.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е.6. | Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды | кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа F Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе |
| F.1. | Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется МО; | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F.2. | Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом. | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение  4

к долгосрочной целевой программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шумихинском районе Курганской области на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года"

Планируемое потребление энергоресурсов

Приложение 5

к долгосрочной целевой программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шумихинском районе Курганской области на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года»

Установка приборов учета в бюджетных учреждениях

| № п/п | Наименование объекта | Потребность | Стои-мость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тепло | ХВС | ГВС | ЭЭ |  |
| 1 | Крутогорский сельский дом культуры |  | + |  |  | 10,0 |
| 2 | Стариковский сельский дом культуры |  | + |  |  | 10,0 |
| 3 | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств» |  | + |  |  | 10,0 |
| 4 | Крутогорская амбулатория |  | + |  |  | 10,0 |
| 5 | Муниципальное образовательное учреждение «Рижская средняя школа» | + |  |  |  | 110,0 |
| 6 | Муниципальное образовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа №9» | + |  |  |  | 110,0 |
| 7 | Муниципальное образовательное учреждение «Крутогорская средняя общеобразовательная школа» |  | ++ |  |  | 20,0 |
| 8 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Крутогорский детский сад» |  | + |  |  | 10,0 |
| 9 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Краснохолмский детский сад» |  | + |  |  | 10,0 |
| 10 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Стариковский детский сад» |  | + |  |  | 10,0 |
| 11 | Большевистский сельсовет (по согласованию) |  | + |  |  | 10,0 |
| 12 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Каменский детский сад» |  | + |  |  | 10,0 |
| 13 | Муниципальное образовательное учреждение «Каменская общеобразовательная школа» |  | + |  |  | 10,0 |
| 14 | Муниципальное учреждение культуры «Стариковский сельский дом культуры» | + |  |  |  | 125 |
|  | ИТОГО | 2 | 12 | 1 |  | 465 |

Приложение 6

к долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шумихинском районе Курганской области на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года»

Перечень приоритетных многоквартирных домов, требующих реализации первоочередных мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, подлежащих капитальному ремонту

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год постройки |
| --- | --- | --- |
| 1 | г. Шумиха, ул. Белоносова, 1а | 1978 |
| 2 | г. Шумиха, ул. Гагарина, 10 | 1980 |
| 3 | г. Шумиха, ул. Кирова, 4 | 1976 |
| 4 | г. Шумиха, ул. Кирова, 6 | 1963 |
| 5 | г. Шумиха, ул. Ленина, 25 | 1957 |
| 6 | г. Шумиха, ул. Ленина, 27 | 1957 |
| 7 | г. Шумиха, ул. Молодежи, 6 | 1977 |
| 8 | г. Шумиха, ул. Молодежи, 16 | 1972 |
| 9 | г. Шумиха, ул. Олохова, 85 | 1975 |
| 10 | г. Шумиха, ул. Советская, 50 | 1965 |
| 11 | г. Шумиха, ул. Советская, 54 | 1978 |
| 12 | г. Шумиха, ул. Советская, 113 | 1969 |
| 13 | г. Шумиха, ул. Советская, 115 | 1967 |
| 14 | г. Шумиха, ул. Спартака, 2 | 1967 |
| 15 | г. Шумиха, ул. Фабричная, 66 | 1977 |

Приложение 7

к долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шумихинском районе Курганской области на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года»

| № п/п | Адрес МКД | Количество установленных и необходимых к установке общедомовых приборов учета, в том числе, шт. | Всего установленных приборов учета, шт | Необходимо к установке приборов учета, шт. | % установ-ленных приборов учета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ТЭ | ГВС | ХВС | ЭЭ | Газ |  |  |  |
|  |  | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | г. Шумиха, ул. Белоносова, 1а | 1 | 1 | 100 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 2 | 33 |
| 2 | г. Шумиха, ул. Белоносова, 51 | 1 | 1 | 100 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 2 | 33 |
| 3 | г. Шумиха, ул. Бульвар 50 лет Октября 9 | 1 | 1 | 100 |  |  |  | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 67 |
| 4 | г. Шумиха, ул. Кирова 4 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 0 |
| 5 | г. Шумиха, ул. Кирова 8 | 1 | 1 | 100 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 2 | 33 |
| 6 | г. Шумиха, ул. Кирова 48 | 1 | 1 | 100 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 2 | 33 |
| 7 | г. Шумиха, ул. Ленина, 13 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 0 |
| 8 | г. Шумиха, ул. Ленина, 30 | 1 | 1 | 100 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 2 | 33 |
| 9 | г. Шумиха, ул. Ленина, 32 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 0 |
| 10 | г. Шумиха, ул. Ленина, 42 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 0 |
| 11 | г. Шумиха, ул. Ленина, 46 | 1 | 1 | 100 |  |  |  | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 67 |
| 12 | г. Шумиха, ул. Ленина, 49 | 1 | 1 | 100 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 2 | 33 |
| 13 | г. Шумиха, ул. Ленина, 112 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 0 |
| 14 | г. Шумиха, ул. Островского, 1 | 1 | 1 | 100 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 2 | 33 |
| 15 | г. Шумиха, ул. Островского, 69 | 1 | 1 | 100 |  |  |  | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 67 |
| 16 | г. Шумиха, ул. Островского, 71 | 1 | 1 | 100 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 2 | 33 |
| 17 | г. Шумиха, ул. Советская, 14 | 1 | 1 | 100 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 2 | 33 |
| 18 | г. Шумиха, ул. Советская, 52 | 1 | 1 | 100 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 2 | 33 |
| 19 | г. Шумиха, ул. Советская, 18 | 1 | 1 | 100 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 2 | 33 |
| 20 | г. Шумиха, ул. Советская, 20 |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 0 |
| 21 | г. Шумиха, ул. Советская, 50 |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 0 |
| 22 | г. Шумиха, ул. Советская, 54 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 50 |
| 23 | г. Шумиха, ул. Советская, 113 |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 0 |
| 24 | г. Шумиха, ул. Советская, 115 | 1 | 1 | 100 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 2 | 33 |
|  | Итого | 20 | 15 | 75 |  |  |  | 24 | 4 | 16,7 | 24 | 0 | 0 |  |  |  | 19 | 49 | 34 |

Приложение 8

к долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шумихинском районе Курганской области  на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года»

График проведения энергетических обследований бюджетных учреждений

| Наименование объекта | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- |
|  | I кв | IIкв | IIIкв | IVкв | I кв | IIкв | IIIкв | IVкв |
| Здание администрации района |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| Столбовский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| Стариковский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| Кипельский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| Травянский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| Карачельский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| Рижский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| Благовещенский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| Березовский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| Галкинский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| Кушмянский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| М. Дюрягинский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| Большевистский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| Прошкинский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| МУП «Управление городского хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| Березово СДК |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| Крутогорский СДК |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| Лесновский СК |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| Галкинский СДК |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| Каменский СДК |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| Карачельский СДК |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| Кипельский СДК |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| Кушмянский СДК |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| Сажинский СК |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| Птичанский СДК |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| Рижский СДК |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| Стариковский СДК |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| Столбовский СДК |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| Трусиловский СДК |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| Петуховский СК |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| М-Дюрягинский СДК |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| Горшковский СК |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| Большевистская библиотека |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| ЦД и К Родина |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| МУК ШРДК |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| МОУ ДОД ДШИ |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| МОУ «Вечерняя (сменная) СОШ 1 ЦДОД |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| МОУ «СОШ №1» |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| МОУ «СОШ №3» |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| МОУ «СОШ №4» |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| МОУ «ООШ №9» |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| МОУ «Карачельская СОШ» |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| МОУ «Прошкинская ООШ» |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| МОУ «Крутогорская СОШ» |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| МОУ « Березовская ООШ» |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| МОУ «Кушмянская ООШ» |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| МОУ «Галкинсакая СОШ» |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| МОУ «Рижская СОШ» |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| МОУ «Травянская ООШ» |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| МОУ «Кипельская ООШ» |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| МОУ «Столбовская ООШ» |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| МОУ «Птичанская СОШ» |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| МОУ «Сажинская НОШ» |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| МОУ «Трусиловская НОШ» |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| МОУ «Стариковская СОШ» |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| МОУ «Карандашовская НОШ» |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| МОУ «Благовещенская НОШ» |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| МОУ « М-Дюрягинская НОШ» |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| МОУ «Каменская ООШ» |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| МДОУ «Д/с №3» |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| МДОУ «Д/с №9» |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| МДОУ «Д/с №12» |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| МДОУ «Д/с №39» |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| МДОУ «Д/с №11» |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| МДОУ «Карачельский д/с» |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| МДОУ «Крутогорский д/с» |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| МДОУ «Галкинский д/с» |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| МДОУ «Рижский д/с» |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| МДОУ «Птичанский д/с» |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| МДОУ «Каменский д/с» |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| МОУ «Петуховская НОШ» |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| МДОУ «Детский сад №1» |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| МОУ «Краснохолмская НОШ» |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| МДОУ «Краснохолмский д/с» |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| МДОУ «Стариковский д/с» |  |  |  |  |  |  |  | Х |

Приложение  9

к долгосрочной целевой программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в Шумихинском районе Курганской области  на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года"

Информация о ходе реализации целевой программы за _________201_ год

| Перечень реализуе-мых мероприя-тий | Объем бюджетных ассигнова-ний на год | в том числе: | Профинансировано (нарастающим итогом с начала года), всего | в том числе: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | местный бюджет | Внебюджетные источники |

Приложение  10

к долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в Шумихинском районе Курганской области  на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года»

Топливно-энергетический баланс Шумихинского района Курганской области на 2009-2015 годы

| Топливно-энергетический баланс Шумихинского района Курганской области на 2009 год |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  | т.у.т. |
| Статья | Каменный уголь | Природный газ | Сжиженный газ | Дрова | Электрическая энергия | Тепловая энергия | ИТОГО |
| ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ | 7434 | 16338 | 511,16 | 10374 | 20298 | 10668,6 | 65623,76 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  | 0 |
| производство |  |  |  | 10374 |  | 10668,6 | 21042,6 |
| ввоз | 7434 | 16338 | 511,16 |  | 20298 |  | 44581,16 |
| РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ | 7434 | 16338 | 511,16 | 10374 | 20298 | 10668,6 | 65623,76 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  | 0 |
| расходы на собственные нужды |  |  |  |  |  | 188,6 | 188,6 |
| потери в сетях |  |  |  |  | 1930,5 | 2396,2 | 4326,7 |
| расходы на внутреннее потребление | 7434 | 16338 | 511,16 |  | 18367,5 | 8084 | 50734,66 |
| Из них: |  |  |  |  |  |  | 0 |
| ЖКХ | 7310,4 | 6163,5 | 22,95 |  | 5600 |  | 19096,85 |
| население | 123,6 | 7412 | 488,18 | 9824 | 4404 | 4294,5 | 26546,28 |
| прочие потребители |  | 2762,5 | 0,03 | 550 | 8363,5 | 3789,3 | 15465,33 |
| Топливно-энергетический баланс Шумихинского района Курганской области на 2010 год |
|  |  |  |  |  |  |  | т.у.т. |
| Статья | Каменный уголь | Природный газ | Сжиженный газ | Дрова | Электрическая энергия | Тепловая энергия | ИТОГО |
| ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ | 7345 | 18348,6 | 440,98 | 9310 | 21553,3 | 10425,8 | 67423,68 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  | 0 |
| производство |  |  |  |  |  |  | 0 |
| ввоз | 7345 | 18348,6 | 440,98 | 9310 | 21553,3 | 10425,8 | 67423,68 |
| РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ | 7345 | 18348,6 | 440,98 | 9310 | 21553,3 | 10425,8 | 67423,68 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  | 0 |
| расходы на собственные нужды |  |  |  |  |  |  | 0 |
| потери в сетях |  |  |  |  | 1929,9 | 2395 | 4324,9 |
| расходы на внутреннее потребление | 7345 | 18348,6 | 440,98 | 9310 | 19623,4 | 7846,5 | 62914,48 |
| Из них: |  |  |  |  |  |  | 0 |
| ЖКХ | 7278,2 | 6300 | 22,26 |  | 5650 |  | 19250,46 |
| население | 66,8 | 8959,4 | 418,72 | 8770 | 4267 | 4049,4 | 26531,32 |
| прочие потребители |  | 3089,2 |  | 540 | 9706,4 | 3797,1 | 17132,7 |
| Топливно-энергетический баланс Шумихинского района Курганской области на 2011 год |
|  |  |  |  |  |  |  | т.у.т. |
| Статья | Каменный уголь | Природный газ | Сжиженный газ | Дрова | Электрическая энергия | Тепловая энергия | ИТОГО |
| ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ | 7124,7 | 19041 | 408,2 | 8778 | 21904 | 10393,1 | 67649 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  | 0 |
| производство |  |  |  | 8778 |  | 10393,1 | 19171,1 |
| ввоз | 7124,7 | 19041 | 408,2 |  | 21904 |  | 48477,9 |
| РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ | 7124,7 | 19041 | 408,2 | 8778 | 21904 | 10393,1 | 67649 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  | 0 |
| расходы на собственные нужды |  |  |  |  |  | 184,3 | 184,3 |
| потери в сетях |  |  |  |  | 1929,9 | 2377,6 | 4307,5 |
| расходы на внутреннее потребление | 7124,7 | 19041 | 408,2 | 8778 | 19974,1 | 7831,2 | 63157,2 |
| Из них: |  |  |  |  |  |  | 0 |
| ЖКХ | 7101,7 | 6500 | 20,41 |  | 5600 |  | 19222,11 |
| население | 23 | 9141 | 387,79 | 8278 | 4306 | 4041,9 | 26177,69 |
| прочие потребители |  | 3400 |  | 500 | 10068,1 | 3789,3 | 17757,4 |
| Топливно-энергетический баланс Шумихинского района Курганской области на 2012 год |
|  |  |  |  |  |  |  | т.у.т. |
| Статья | Каменный уголь | Природный газ | Сжиженный газ | Дрова | Электрическая энергия | Тепловая энергия | ИТОГО |
| ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ | 6911 | 21002,8 | 314 | 7980 | 22148 | 10364,9 | 68720,7 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  | 0 |
| производство |  |  |  |  |  | 10364,9 | 10364,9 |
| ввоз | 6911 | 21002,8 | 314 | 7980 | 22148 |  | 58355,8 |
| РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ | 6911 | 21002,8 | 314 | 7980 | 22148 | 10364,9 | 68720,7 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  | 0 |
| расходы на собственные нужды |  |  |  |  |  | 182,8 | 182,8 |
| потери в сетях |  |  |  |  | 1929,9 | 2365,7 | 4295,6 |
| расходы на внутреннее потребление | 6911 |  |  | 7980 | 20218,1 | 7816,4 | 42925,5 |
| Из них: |  |  |  |  |  |  | 0 |
| ЖКХ | 6895,64 | 6600 | 15,7 |  | 5590 |  | 19101,34 |
| население | 15,36 | 10700 | 298,3 | 7500 | 4313,2 | 4034,5 | 26861,36 |
| прочие потребители |  | 3702,8 |  | 480 | 10314,9 | 3781,9 | 18279,6 |
| Топливно-энергетический баланс Шумихинского района Курганской области на 2013 год |
|  |  |  |  |  |  |  | т.у.т. |
| Статья | Каменный уголь | Природный газ | Сжиженный газ | Дрова | Электрическая энергия | Тепловая энергия | ИТОГО |
| ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ | 6704 | 23080 | 290,45 | 6916 | 22289,8 | 10347 | 69627,25 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  | 0 |
| производство |  |  |  | 6916 |  | 10347 | 17263 |
| ввоз | 6704 | 23080 | 290,45 |  | 22289,8 |  | 52364,25 |
| РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ | 6704 | 23080 | 290,45 | 6916 | 22289,8 | 10347 | 69627,25 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| расходы на собственные нужды |  |  |  |  |  | 182,8 | 182,8 |
| потери в сетях |  |  |  |  | 1929,9 | 2362,7 | 4292,6 |
| расходы на внутреннее потребление | 6704 | 23080 | 290,45 | 6916 | 20359,9 | 7801,5 | 65151,85 |
| Из них: |  |  |  |  |  |  | 0 |
| ЖКХ | 6692,48 | 6800 | 14,13 |  | 5580 |  | 19086,61 |
| население | 11,52 | 12400 | 276,32 | 6446 | 4323,5 | 4034,5 | 27491,84 |
| прочие потребители |  | 3880 |  | 470 | 10456,4 | 3767 | 18573,4 |
| Топливно-энергетический баланс Шумихинского района Курганской области на 2014 год |
|  |  |  |  |  |  |  | т.у.т. |
| Статья | Каменный уголь | Природный газ | Сжиженный газ | Дрова | Электрическая энергия | Тепловая энергия | ИТОГО |
| ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ | 6503 | 25388 | 251,2 | 6650 | 23116,6 | 10335,13 | 72243,93 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  | 0 |
| производство |  |  |  | 6650 |  | 10335,13 | 16985,13 |
| ввоз | 6503 | 25388 | 251,2 |  | 23116,6 |  | 55258,8 |
| РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ | 6503 | 25388 | 251,2 | 6650 | 23116,6 | 10335,13 | 72243,93 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| расходы на собственные нужды |  |  |  |  |  | 182,8 | 182,8 |
| потери в сетях |  |  |  |  | 1929,9 | 2350,8 | 4280,7 |
| расходы на внутреннее потребление | 6503 | 25388 | 251,2 | 6650 | 21186,7 | 7801,53 | 67780,43 |
| Из них: |  |  |  |  |  |  | 0 |
| ЖКХ | 6492 | 7050 | 7,85 |  | 5580 |  | 19129,85 |
| население | 11 | 14338 | 243,35 | 6250 | 4330,4 | 4034,5 | 29207,25 |
| прочие потребители |  | 4000 |  | 400 | 11276,3 | 3767,03 | 19443,33 |
| Топливно-энергетический баланс Шумихинского района Курганской области на 2015 год |
|  |  |  |  |  |  |  | т.у.т. |
| Статья | Каменный уголь | Природный газ | Сжиженный газ | Дрова | Электрическая энергия | Тепловая энергия | ИТОГО |
| ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ | 6308 | 27696 | 188,4 | 6118 | 23220 | 10332,16 | 73862,56 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  | 0 |
| производство |  |  |  | 6118 |  | 10332,16 | 16450,16 |
| ввоз | 6308 | 27696 | 188,4 |  | 23220 |  | 57412,4 |
| РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ | 6308 | 27696 | 188,4 | 6118 | 23220 | 10332,16 | 73862,56 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  | 0 |
| расходы на собственные нужды |  |  |  |  |  | 182,78 | 182,78 |
| потери в сетях |  |  |  |  | 1929,9 | 2347,9 | 4277,8 |
| расходы на внутреннее потребление | 6308 | 27696 | 188,4 | 6118 | 21290,1 | 7801,48 | 69401,98 |
| Из них: |  |  |  |  |  |  | 0 |
| ЖКХ | 6300 | 7250 | 4,71 |  | 5590 |  | 19144,71 |
| население | 8 | 15900 | 183,69 | 5738 | 4350 | 4034,49 | 30214,18 |
| прочие потребители |  | 4546 |  | 380 | 11350,1 | 3766,99 | 20043,09 |

Топливно-энергетический баланс составлен с учетом программы социально-экономического развития района. Так большое внимание уделяется газификации района и к 2020 году структура баланса изменится: снизится потребление дров, используемых в основном в частном секторе и угля (основные потребитель котельные)  – им на смену придет природный газ. Сжиженный газ также уступит место природному.

При этом рост потребления электроэнергии объясняется модернизацией и совершенствованием современных технологий, вхождением в быт ранее отсутствующих приемников электроэнергии (компьютеры, посудомоечные машины, кондиционеры и т.д.). Потребление тепловой энергии останется примерно на том же уровне.